<Systrans Horizonte>

Plan de Iteración

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Principales Hitos

|  |  |
| --- | --- |
| **Hitos** | **Fecha** |
| Fase de inicio | 04-04-2015 |
| Fase de Conceptualización | 04-04-2015 |
| Fase de Elaboración | 18-04-2015 |
| Fase de Construcción | 02-05-2015 |
| Fase de Transición | 16-05-2015 |
| Fin de Iteración | 23-05-2015 |

# 2. Objetivos de alto nivel

* Toma de requerimientos estrictos por parte del jefe de la empresa.
* Mitigar riesgos esenciales.
* Arquitectura necesaria para resolver los requerimientos obtenidos.
* Construcción de casos de uso de acuerdo a lo especificado.
* Resolver inconvenientes encontrados en el sistema.

# 3. Asignaciones de elementos de trabajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre o palabras claves de la descripción** | **Prioridades** | **Estimación tamaño (puntos)** | **Estado** | **Material de referencia** | **Objetivo de la iteración** | **Asignada a (nombre)** | **Horas Trabajadas** | **Estimación de las horas restantes** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ver anexo work\_items\_list\_tpl)

# 4. Cuestiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuestiones** | **Status** | **Notas** |
| Documentar visión | Terminado |  |
| Documentar misión | Terminado |  |
| Documentar plan de proyecto | Terminado |  |
| Documentar glosario de proyecto | Terminado |  |
| Elaborar arquitectura física | Desarrollo |  |
| Elaborar arquitectura lógica | Desarrollo |  |

# 5. Criterios de Evaluación

## Se han documentado correctamente los documentos de misión, visión, glosario y plan de proyecto de la empresa.

## La arquitectura lógica a desarrollar debe poder ser correctamente utilizada por la aplicación móvil y la aplicación web.

## La arquitectura física es desarrollada para un correcto funcionamiento.

# 6. Valoración

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo de Evaluación | Correcta elaboración de documentos relacionados a la empresa |
| Fecha de Evaluación | 23/05/2015 |
| Participantes | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth |
| Estado del Proyecto | Desarrollo |

## Evaluación con respecto a los objetivos.

## Elementos de trabajo: planificadas en comparación con realidad completado

## Evaluación con respecto a la evaluación Criterios resultados de las pruebas

## Otras preocupaciones y las desviaciones